吴府办〔2019〕7号

吴川市人民政府办公室关于印发《吴川市河湖“清四乱”专项行动实施方案》的通知

各镇人民政府，各街道办事处，市经济开发区管委会，吴川工业园管委会，市府直属有关单位：

《吴川市河湖“清四乱”专项行动实施方案》业经第十六届市政府第54次常务会议同意，现印发给你们，请认真贯彻执行。执行过程中遇到的问题，请径向市水务局反映。

吴川市人民政府办公室

2019年3月26日

吴川市河湖“清四乱”专项行动实施方案

为进一步加强我市河湖管护，维护河湖健康生命，根据《广东省水利厅关于开展全省河湖“清四乱”专项行动的通知》（粤水建管〔2018〕44号）、《广东省河长制办公室关于印发叶贞琴副省长在全省推进“让广东河更美”大行动暨“五清”专项行动电视电话会议上讲话的通知》（粤河长办〔2018〕45号）、《关于开展全市河湖“清四乱”专项行动的通知》（湛水建管〔2018〕41号）的精神，结合我市实际，特制定本方案。

一、目标任务

全面清理省水利厅遥感确定、经各镇（街）核实的吴川市河湖“清四乱”问题清单中的“四乱”问题（详见附件：吴川市河湖“清四乱”问题清单台账表）。

二、时间安排

河湖“清四乱”专项行动分三个阶段。3月27日前为动员自清阶段；3月28日至4月15日为集中清理阶段；4月16日至4月26日为扫尾总结阶段。

三、组织实施

（一）成立机构，强化领导。吴川市河湖“清四乱”专项行动以市总河长牵头抓总，分管河长办工作的副市长具体抓落实，市水行政主管部门负责全市“清四乱”专项行动的统筹指导和督导检查。各镇（街）要相应成立组织机构，统筹指挥河湖“清四乱”专项行动具体实施。

（二）明确任务，落实责任。吴川市河湖“清四乱”专项行动由市水务局负总责,各镇(街)负责组织实施。各镇（街）要对照问题清单，明确工作任务和时限，细化工作措施，落实工作责任，确保按时完成整治任务。

（三）部门联动，形成合力。各成员单位要按各自职能的分工要求，积极配合、上下联动，全力做好全市范围内的河湖“四乱”清拆工作。市政府组成联合执法队，由市水务局、住房和城乡建设局、环保局、自然资源局、城市管理和综合执法局、应急管理局各抽调相关人员10名组成河湖“清四乱”清拆队伍，协助各镇（街）清拆河湖“四乱”难点地段。各镇（街）要相应成立河湖“四乱”清拆队伍，全面负责清理辖区范围内的河湖“四乱”问题。各单位不得扯皮推诿，要按时按质完成整治任务。

（四）分步实施，攻坚克难。以镇（街）为单位，按全市安排的时间有序实施。在动员自清阶段，各镇（街）要动员各河湖“四乱”点的行为人自行清理；在集中清理阶段，各镇（街）要组织河湖“四乱”清拆队伍全面进行清拆。对难点地段，市河湖“清四乱”清拆队伍协同镇（街）河湖“清四乱”清拆队伍共同开展清拆工作；在扫尾总结阶段，各镇（街）要认真做好查漏补缺工作，确保“清四乱”工作善始善终，严防反弹，并认真做好总结。

（五）落实经费，强化保障。由市水务局从上级和本级财政统筹安排“清四乱”所需经费。对一般的河湖“四乱”点清拆，由镇（街）负责开支，市水务局按各镇（街）的具体工作任务适当下拨部分经费；对集中清拆的难点地段，原则上由市水务局核实经费下拨给镇（街）开支。

四、信息报送

为及时掌握各镇（街）“清四乱”专项行动进展情况，“清四乱”专项行动实行旬报制度，即每月的1号、11号、21号各镇（街）要上报行动情况，同时将“清四乱”专项行动分管领导、信息报送联系人报市水务局建管股（联系电话：5589285，邮箱：slk828@126.com）。

附件：吴川市河湖“清四乱”问题清单台账表（共118宗）

公开方式：主动公开

抄送：市委办公室，市人大常委会办公室，市政协办公室，市纪委，市法院，市检察院，驻吴有关单位，各人民团体。

吴川市人民政府办公室 2019年3月26日印发