吴川市吴阳拦河坝重建工程

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 吴川市吴阳拦河坝重建工程 |
| 项目批复文号 | 粤发改农经函〔2014〕4675号 |
| 项目批复单位 | 广东省发展和改革委员会 |
| 项目批复时间 | 2014年12月10日 |
| 项目建设内容 | 重建右河汊坝段、左河汊坝段、管理房、船闸、右岸连接堤坝、左岸连接堤坝、闸坝交通桥、河心岛土等。施工期为2年。 |
| 项目总投资 | 33797.51万元 |
| 计划开工时间 | 2018年 |
| 计划竣工时间 | 2020年 |
| 工程地址 | 吴川市吴阳镇、振文镇 |
| 建设单位 | 吴川市水利工程建设管理中心 |
| 设计单位 | 广东省水利电力勘测设计研究院 |
| 监理单位 | 广东粤源水利水电工程咨询有限公司 |
| 施工单位 | 广东省水利水电第三工程局有限公司 |
| 工程进展情况 | 2017年10月30日在广州公共资源交易中心网发布施工招标公告，招标控制价为28721.15万元，2017年11月28 日在广州公共资源交易中心开标，中标单位为广东省水利水电第三工程局有限公司，并于2017年11月30日至12月3日在广州公共资源交易中心网进行中标公示，经确认无异议，于2017年12月20日正式发出中标通知书。  工程已于2018年1月26日开工建设。 |