附件：

关于“2022年湛江市吴川市兰石镇农村公共厕所改造项目”调整情况表

填报单位（盖章）：吴川市兰石镇人民政府                                                     填报时间：2023年2月3日

| 序号 | 申请镇（街道） | 项目名称 | 项目总投资（万元） | 申请财政资金补助金额（万元） | 建设内容 | 绩效目标 | 实施单位 | 项目联系人 | 联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 兰石镇 | 2022年湛江市吴川市兰石镇农村公共厕所改造项目 | 25 | 25 | 对顿谷村委会上村、下村村民小组，五一村委会百官水村民小组，六庄村委会上元、下山村民小组等5个村小组现存合计5座农村公共厕所按农村三类公厕标准进行以5万元/座的费用进行改造，建设周期为3个月，采取先建后奖的奖补方式，项目财政投资金额为25万元，资金不足部分由相关村委会、村民小组自筹解决。 | 强化全镇乡村振兴文化方面的宣传，亦能给群众提供几处休闲好去处，提高群众热爱家乡建设家乡的意识，受益人数不少于1100人。 | 吴川市兰石镇人民政府 | 薛劲松 | 13827108780 | 调整前 |
| 合计 |  |  | 25 | 25 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 兰石镇 | 2022年湛江市吴川市兰石镇农村公共厕所改造项目 | 25 | 25 | 对顿谷村委会下村村民小组，五一村委会百官水村民小组，六庄村委会上元、下山村民小组等4个村小组现存合计4座农村公共厕所按农村三类公厕标准进行改造，建设周期为3个月，项目财政投资金额约为25万元。 | 强化全镇乡村振兴文化方面的宣传，亦能给群众提供几处休闲好去处，提高群众热爱家乡建设家乡的意识，受益人数不少于1100人。 | 吴川市兰石镇人民政府 | 薛劲松 | 13827108780 | 调整后 |
| 合计 |  |  | 25 | 25 |  |  |  |  |  |  |