**吴川市发展和改革局关于吴川市振文飞蛾岭护坡水土流失治理工程项目**

**立项审批前的公示**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 事项名称 | 吴川市发展和改革局关于吴川市振文飞蛾岭护坡水土流失治理工程项目立项审批前的公示 | | |
| 申报单位 | 吴川市水利工程建设管理中心 | 建设单位 | 吴川市水利工程建设管理中心 |
| 建设地点 | 吴川市振文镇江元村泗岸支渠飞蛾岭 | 建设期限 | 3个月 |
| 总投资 | 299.89万元 | 资金来源 | 2023年省级涉农统筹整合转移支付资金 |
| 建设规模及主要内容 | 1、桩号K0+000～K0+650边坡，进行挖掘机清理坡面杂草树根厚30cm及土方开挖，全长650米，开挖出土方除了排水沟土方回填利用，余下土方拉到指定地点。  2、桩号K0+000～K0+630，左边坡第一级边坡坡率1:1.5进行修坡，平整后铺种台湾大叶草护坡+操作平台路面平整压实+平台排水沟，第二级边坡坡率1:1.25进行修坡平整后再挂三维土工网+喷播草籽草护坡，全长630米;桩号K0+000～K0+650右边坡脚设置土排水沟全长650米。  3、桩号K0+650～K0+800、K1+050～K1+320，边坡进行挖掘机清理坡面杂草树根厚30cm，全长420米，开挖土方及清理杂木杂根拉到指定地点。  4、边坡修坡平整后桩号K0+650～K0+800、桩号  K1+300～K1+320铺种台湾大叶草护坡。桩号 K1+050～K1+300后铺种台湾大叶草护坡和三维土工网+喷播草籽草护坡，全长 420米，桩号K0+685～K0+727、桩号K0+742～K0+800、桩号K1+122～K1+316操作平台原路基进行平整压实，总长294米，共715.58平方米。桩号 K0+732～K0+800坡脚新建土排水沟长68米。 | | |
| 审批股室 | 农村经济股 | 联系电话 | 0759-5550223 |
| 电子邮箱 | Wccbd2007@163.com | 邮政编码 | 524500 |
| 邮政地址 | 吴川市解放中路143号吴川市发展和改革局 | | |

本公示的期限为 2023年7月25日至2023年8月1日。公民、法人和其他经济组织在公示期限届满后五个工作日内，对本行政审批事项直接涉及自身重大利益或者自身与申请人重大利益的，可依法向我局书面陈述、申辩、申请听证；对本行政审批事项内容有其他意见建议的，也可向我局提出。（以上应填写《吴川市发展和改革局行政审批前公示意见反馈表》并按上表提供的联系方式提交）。

吴川市发展和改革局

2023年7月25日