吴川市发展和改革局关于吴川市鉴西灌区黄坡覃

屋支渠节水改造工程项目立项审批前的公示

| 事项名称： | 吴川市发展和改革局关于吴川市鉴西灌区黄坡覃屋支渠节水改造工程项目立项审批前的公示 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 申报单位： | 吴川市水利工程建设管理中心 | 建设单位： | 吴川市水利工程建设管理中心 |
| 建设地点： | 湛江市吴川市黄坡镇福岭村附近 | 建设年限： | 3个月 |
| 总投资： | 370.0万元 | 资金来源： | 政府统筹解决 |
| 建设规模及主要内容： | 本工程主要建设内容： - 对渠道桩号K1+300～K1+935原土渠进行三面光衬砌，断面1.2×1.5米（长：635米），总长1295米；K1+935～K1+945原有公路涵暂不考虑（现状公路涵相对完好以及涉及公路交通部门管辖）； 2、K1+945～K2+115拆除原已衬砌渠道0.6米×0.6米（墙厚0.24米）单边渠（详细看大样图），新建扩宽明渠1.2米1.2米（墙厚0.30米），长170米，总长1295米； 3、K2+115～K2+130此处重建三个箱涵（见相关图纸）； 4、K2+130～K2+595对原土渠进行三面光衬砌，断面1.2×1.2米（长：465米），总长1295米； 5、K1+300～K1+935、K2+130～K2+595机耕路（桩号：K1+300～K1+935泥结石路面，长635米、宽4米，桩号：K2+130～K2+595泥结石路面，长465米、宽4米）总共1100米；其他：盖板暂定8块；原渠道有10条放水涵管，因渠道改造施工时，需要开挖，造成破坏原有放水涵管，需要重新预埋，每条预制涵管长度暂定4米。 |  |  |
| 审批股室： | 农村经济股 | 联系电话： | 0759-5550223 |
| 电子邮件： | Wccbd2007@163.com | 邮件编码： | 524500 |
| 邮政地址： | 吴川市解放中路143号吴川市发展和改革局 |  |  |

本公示的期限为2023-09-21至2023-09-28。公民、法人和其他经济组织在公示期限内，对本行政审批事项直接涉及自身重大利益或者自身与申请人重大利益的，可依法向本部门书面陈述、申辩、申请听证；对本行政审批事项内容有其他意见建议的，也可向本部门提出。（以上应填写《广东省发展改革委行政审批前公示意见反馈表》并按上表提供的联系方式提交）。

吴川市发展和改革局

2023年9月21日