**吴川市发展和改革局关于吴川市覃巴镇大塘**

**水库排洪渠建设工程项目立项审批前的公示**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 事项名称 | 吴川市发展和改革局关于吴川市覃巴镇大塘水库排洪渠建设工程项目立项审批前的公示 | | |
| 申报单位 | 吴川市覃巴镇人民政府 | 建设单位 | 吴川市覃巴镇人民政府 |
| 建设地点 | 吴川市覃巴镇大塘水库 | 建设期限 | 3个月 |
| 总投资 | 249.53万元 | 资金来源 | 2023年第二批省级乡村振兴驻镇帮镇扶村资金(省级巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金) |
| 建设规模及主要内容 | （一）新建C20钢筋砼渠道，净宽2.5米×净高1.1米(K0+00～K0+416)；   1. 新建长20米×净宽 2.5米×净高2.0米过水箱涵(K0+416～K0+436)；箱涵进出口C20砼挡土墙高4.0m米总长 19米； 2. 新建C20钢筋砼渠道，净宽2.5米×净高1.1米(K0+436～K0+558)； 3. 新建长 5米×净宽 2.5米×净高2.0米过水箱涵(K0+558～K0+563)； 4. 新建长 14米过水圆涵接入砖砌渠道；新建DN500闸阀一个； 5. 新建C20钢筋砼渠道，净宽1.5米×净高1.1米(K0+653～K1+236.5)； 6. 新建 C20砼挡墙渐变段长 2.5米(K1+236.5～K1+239)； 7. 新建长 10米×净宽1.8米×净高1.5米过水箱涵(K1+239～K1+249)； 8. 新建C20砼挡墙长 2米(K1+249～K1+251)； 9. 新建梯形渠道，底宽1.8米，1:1放坡(K1+251～K1+685)； 10. 清淤 36平方米，平均清淤厚度1.0米。 | | |
| 审批股室 | 农村经济股 | 联系电话 | 0759-5550223 |
| 电子邮箱 | Wccbd2007@163.com | 邮政编码 | 524500 |
| 邮政地址 | 吴川市解放中路143号（吴川市发展和改革局） | | |

本公示的期限为：2024年2月22日至2024年2月29日。公民、法人和其他经济组织在公示期限届满后五个工作日内，对本行政审批事项直接涉及自身重大利益或者自身与申请人重大利益的，可依法向我局书面陈述、申辩、申请听证；对本行政审批事项内容有其他意见建议的，也可向我局提出。（以上应填写（吴川市发展和改革局行政审批前公示意见反馈表》并按上表提供的联系方式提交）。

吴川市发展和改革局

2024年2月22日