吴川市发展和改革局关于吴川市大岸水闸维修

工程项目立项审批前公示

| 事项名称 | 吴川市发展和改革局关于吴川市大岸水闸维修工程项目 立项审批前公示 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 申报单位 | 吴川市鉴西水利工程管理所 | 建设单位 | 吴川市鉴西水利工程管理所 |
| 建设地点 | 吴川市黄坡镇大岸水闸 | 建设年限 | 6个月 |
| 总投资 | 37.13万元 | 资金来源 | 从涉农资金统筹整合转移支付资金中统筹解决。 |
| 建设规模及主要内容 | 大岸水闸二号水闸围栏拆除重建，拆除重建二号闸槽止水钢板，拆除重建联系梁，增设工作桥桥板；一号水闸新建一扇门，两扇窗；一、二号闸更换两台新的固定式QPQ 12.5电动机，并配两台备用；二号水闸围墙道路临时施工拆除重建；临时围堰工程，一、二号水闸拆除重建闸槽止水钢板，需临时围堰施工，上游采用土围堰，坡比1: 1，堰顶作临时施工道路，下游利用预备闸槽，用木闸作围堰。 |  |  |
| 审批部门 | 吴川市发展和改革局 | 联系电话 | 0759-5550223 |
| 电子邮件 | Wccbd2007@163.com | 邮件编码 | 524500 |
| 邮政地址 | 吴川市解放中路143号吴川市发展和改革局 |  |  |

本公示的期限为2024-04-12至2024-04-19。公民、法人和其他经济组织在公示期限内，对本行政审批事项直接涉及自身重大利益或者自身与申请人重大利益的，可依法向本部门书面陈述、申辩、申请听证；对本行政审批事项内容有其他意见建议的，也可向本部门提出。（以上应填写《广东省发展改革委行政审批前公示意见反馈表》并按上表提供的联系方式提交）。

吴川市发展和改革局

2024年4月12日