吴川市发展和改革局关于2023年湛江市吴川市

塘尾街道塘头社区塘头村村内道路污水管网

及道路建设项目初步设计概算审批前公示

| 事项名称 | 吴川市发展和改革局关于2023年湛江市吴川市塘尾街道塘头社区塘头村村内道路污水管网及道路建设项目初步设计概算审批前公示 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 申报单位 | 吴川市塘尾街道办事处 | 建设单位 | 吴川市塘尾街道办事处 |
| 建设地点 | 吴川市塘尾街道塘头社区塘头村 | 建设年限 | 4个月 |
| 总投资 | 30.0万元 | 资金来源 | 2023年吴川市驻镇帮镇扶村资金 |
| 建设规模及主要内容 | （一）建设道路A段：起讫桩号AK0-000～AK0-085.3 长85.36米、宽4米、厚度0.15米；建设道路B段：起讫桩号BK0-000～BK0-210 长210米、宽4米、厚度0.18米，面积1181.2平方米； （二）铺设双壁波纹排污管，长约75米、DN300，建设4座直径700的污水检查井。 |  |  |
| 审批部门 | 吴川市发展和改革局 | 联系电话 | 0759-5550223 |
| 电子邮件 | Wccbd2007@163.com | 邮件编码 | 524500 |
| 邮政地址 | 吴川市解放中路143号吴川市发展和改革局 |  |  |

本公示的期限为2024-07-29至2024-08-05。公民、法人和其他经济组织在公示期限内，对本行政审批事项直接涉及自身重大利益或者自身与申请人重大利益的，可依法向本部门书面陈述、申辩、申请听证；对本行政审批事项内容有其他意见建议的，也可向本部门提出。（以上应填写《广东省发展改革委行政审批前公示意见反馈表》并按上表提供的联系方式提交）。

吴川市发展和改革局

2024年7月29日