吴川市发展和改革局关于2024年湛江市吴川市

长岐镇肖山村硬底化建设及排污工程项目

初步设计概算审批前公示

| 事项名称 | 吴川市发展和改革局关于2024年湛江市吴川市长岐镇肖山村 硬底化建设及排污工程项目初步设计概算审批前公示 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 申报单位 | 吴川市长岐镇人民政府 | 建设单位 | 吴川市长岐镇人民政府 |
| 建设地点 | 吴川市长岐镇肖山村 | 建设年限 | 3个月 |
| 总投资 | 24.92万元 | 资金来源 | 2024年吴川市驻镇帮镇扶村资金 |
| 建设规模及主要内容 | - 用C30混凝土建设道路6条，分别为长104.1米、宽3.5米、厚0.2米、面积364.2平方米，长103.9米、宽2～3米、厚0.15米、面积296.2平方米，长106米、宽2～3米、厚0.15米、面积278.5平方米，长75.2米、宽3米、厚0.15米、面积225.5平方米，长42.6米、宽2米、厚0.15米、面积85.2平方米，长91.1米、宽2米、厚0.15米、面积182.1平方米； （二）建设破除原砼路面5条，分别为长59.91米、宽2.4米、厚0.1米、面积143平方米，长15.42米、宽2米、厚0.1米、面积30.8平方米，长9.45米、宽3米、厚0.1米、面积28.4平方米，长46.81米、宽1.7米、厚0.1米、面积80.4平方米，长10.65米、宽2米、厚0.1米、面积21.3平方米； （三）铺设HDPE双壁波纹排水管2条，分别为DN225、长20米、DN225、长10米等工程项目。 |  |  |
| 审批部门 | 吴川市发展和改革局 | 联系电话 | 0759-5550223 |
| 电子邮件 | wccbd2007@163.com | 邮件编码 | 524500 |
| 邮政地址 | 吴川市梅菉街道解放中路143号 |  |  |

本公示的期限为2025-04-11至2025-04-18。公民、法人和其他经济组织在公示期限内，对本行政审批事项直接涉及自身重大利益或者自身与申请人重大利益的，可依法向本部门书面陈述、申辩、申请听证；对本行政审批事项内容有其他意见建议的，也可向本部门提出。（以上应填写《广东省发展改革委行政审批前公示意见反馈表》并按上表提供的联系方式提交）。

吴川市发展和改革局

2025年4月11日