吴川市发展和改革局关于吴川市长岐镇上流滩村

乡村振兴提升建设项目初步设计概算审批前公示

| 事项名称 | 吴川市发展和改革局关于吴川市长岐镇上流滩村乡村振兴提升建设项目初步设计概算审批前公示 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 申报单位 | 吴川市长岐镇人民政府 | 建设单位 | 吴川市长岐镇人民政府 |
| 建设地点 | 吴川市长岐镇上流滩村 | 建设年限 | 3个月 |
| 总投资 | 300.0万元 | 资金来源 | 广州市白云区对口帮扶资金 |
| 建设规模及主要内容 | - 建设党建体育公园，面积 3678.8平方米，其中包含安装7个党建小品、2张乒乓球台、1个篮球场、3张花岗岩石凳、2组石凳石桌、8套运动器械，广场铺设 629.4平方米仿石地面砖、203.3立方米人行道透水砖、1915.6平方米混凝土地坪、746.6米混凝土路侧石、砖砌花基、绿化工程、安装10盏庭院灯、4盏球场灯及给排水工程等; （二）C30混凝土建设道路3条，分别为长1247.58米、宽1.8~7米、厚0.15米，长133.33米、宽3米、厚0.2米，长809.1米、宽1~2米、厚0.2米，7米DN800II 级钢筋混凝土管、915.8米混凝土路侧石等; （三）建设环湖公园，面积 3485平方米，其中包含池塘抽水2756平方米、池塘清淤深度1米、回填1012.4立方米砖渣、建设长200米、高2.5米的钢筋混凝土挡土墙、200米预制混凝土栏杆、213米混凝土路侧石、369.8平方米人行道铺设仿石砖等。 |  |  |
| 审批部门 | 吴川市发展和改革局 | 联系电话 | 0759-5550223 |
| 电子邮件 | wccbd2007@163.com | 邮件编码 | 524500 |
| 邮政地址 | 吴川市梅菉街道解放中路143号 |  |  |

本公示的期限为2025-05-06至2025-05-13。公民、法人和其他经济组织在公示期限内，对本行政审批事项直接涉及自身重大利益或者自身与申请人重大利益的，可依法向本部门书面陈述、申辩、申请听证；对本行政审批事项内容有其他意见建议的，也可向本部门提出。（以上应填写《广东省发展改革委行政审批前公示意见反馈表》并按上表提供的联系方式提交）。

吴川市发展和改革局

2025年5月6日