吴川市发展和改革局关于吴川市梅菉街道小型

基础设施建设及环境整治以工代赈项目

可行性研究报告审批前公示

| 事项名称 | 吴川市发展和改革局关于吴川市梅菉街道小型基础设施建设及环境整治以工代赈项目可行性研究报告审批前公示 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 申报单位 | 吴川市梅菉街道办事处 | 建设单位 | 吴川市梅菉街道办事处 |
| 建设地点 | 吴川市梅录街道城中社区下山村高山路、城中社区工业二路二巷路、庐江社区海潮路、庐江社区海顺路道路及全街道人居环境整治 | 建设年限 | 11个月 |
| 总投资 | 970.0万元 | 资金来源 | 申请以工代赈中央预算内投资资金 |
| 建设规模及主要内容 | (一）建设道路：对城中社区下山村高山路（麻纺路至山庄路段）全长300米、宽3.8米，城中社区工业二路二巷路长500米，宽2米，庐江社区海潮路（旧市妇幼保健院停车场旁边）、庐江社区海顺路（帝景居旁边）4条道路进行综合提升，修复现状破损路面，总硬化面积6175.35平方米，修建道路挡土墙2008立方米等; （二）铺设管网改造提升：在修建道路范围内铺设污水管道长1240米，配套相关排水设施等; （三）建设环境整治：清除街道全域道路范围内的杂草、建筑垃圾、改造扩建坑洼不平道路，改善路面排水及窝棚整治等。 |  |  |
| 审批部门 | 吴川市发展和改革局 | 联系电话 | 0759-5550223 |
| 电子邮件 | wccbd2007@163.com | 邮件编码 | 524500 |
| 邮政地址 | 吴川市梅菉街道解放中路143号 |  |  |

本公示的期限为2025-08-05至2025-08-07。公民、法人和其他经济组织在公示期限内，对本行政审批事项直接涉及自身重大利益或者自身与申请人重大利益的，可依法向本部门书面陈述、申辩、申请听证；对本行政审批事项内容有其他意见建议的，也可向本部门提出。（以上应填写《广东省发展改革委行政审批前公示意见反馈表》并按上表提供的联系方式提交）。

吴川市发展和改革局

2025年8月5日