吴川市发展和改革局关于吴川市覃巴镇覃巴村

基础设施建设项目初步设计概算审批前公示

| 事项名称： | 吴川市发展和改革局关于吴川市覃巴镇覃巴村基础设施建设 项目初步设计概算审批前公示 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 申报单位： | 吴川市覃巴镇覃巴村民委员会 | 建设单位： | 吴川市覃巴镇覃巴村民委员会 |
| 建设地点： | 吴川市覃巴镇覃巴村 | 建设年限： | 2个月 |
| 总投资： | 124.97万元 | 资金来源： | 吴川市2024年典型村培育资金（奖补部分） |
| 建设规模及主要内容： | （一）建设6米太阳能单臂路灯323套、6米太阳能双臂路灯11套、挂墙式太阳能单臂路灯155套、9米太阳能单臂路灯4套； （二）用C30混凝土建设道路6条，分别为长32.9米、宽4.8米、厚0.15米、面积157.92平方米，长90.2米、宽2.4~3.8米、厚0.15米、面积283.28平方米，长47.2米、宽2.5米、厚0.15米、面积118.17平方米，长71.6米、宽2米、厚0.15米、面积149.84平方米，长28.4米、宽4米、厚0.15米、面积113.81平方米，长67.6米、宽2.5米、厚0.15米、面积169.1平方米（包含10cm 6%水泥石粉稳定层）。 |  |  |
| 审批部门： | 吴川市发展和改革局 | 联系电话： | 0759-5550223 |
| 电子邮件： | wccbd2007@163.com | 邮件编码： | 524500 |
| 邮政地址： | 吴川市梅菉街道解放中路143号 |  |  |

本公示的期限为2025-09-08至2025-09-15。公民、法人和其他经济组织在公示期限内，对本行政审批事项直接涉及自身重大利益或者自身与申请人重大利益的，可依法向本部门书面陈述、申辩、申请听证；对本行政审批事项内容有其他意见建议的，也可向本部门提出。（以上应填写《广东省发展改革委行政审批前公示意见反馈表》并按上表提供的联系方式提交）。

吴川市发展和改革局

2025年9月8日