吴川市发展和改革局关于吴川市袂花江左堤

名利段水毁修复项目立项审批前公示

| 事项名称： | 吴川市发展和改革局关于吴川市袂花江左堤名利段水毁修复项目立项审批前公示 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 申报单位： | 吴川市袂花江水利工程管理所 | 建设单位： | 吴川市袂花江水利工程管理所 |
| 建设地点： | 吴川市兰石镇名利村 | 建设年限： | 3个月 |
| 总投资： | 65.67万元 | 资金来源： | 2025年省级水利救灾资金（第一批） |
| 建设规模及主要内容： | 修复袂花江左堤名利堤段（桩号K7+765~K8+015)。K7+765~K8+015段堤清表1170.48平方米,背水坡坍塌士方挖除，边坡应开挖成阶梯状，以利稳定和新旧填土的结合。K7+960~K8+015段背水坡4.2米高程以下至鱼塘底修筑抛石平台，抛石平台兼做施工平台作用，1立方米挖掘机在抛石平台上转运块石及土方，平台底部淤泥挤淤厚度平均厚度为0.5米。抛石平台完成后面上堆砌干砌块石，宽5米，厚0.4米。抛石平台宽度5米及堤顶宽度5米不变，背水坡从干砌石面高程4.2米放坡顺延至堤顶（坡比约为1：2，K7+765~K8+015按设计图纸施工)，背水坡4.2米高程至堤顶高程铺设六角砖种植草皮护坡，防止外力对土坡的侵蚀，提高堤防稳定。 |  |  |
| 审批部门： | 吴川市发展和改革局 | 联系电话： | 0759-5550223 |
| 电子邮件： | wccbd2007@163.com | 邮件编码： | 524500 |
| 邮政地址： | 吴川市梅菉街道解放中路143号 |  |  |

本公示的期限为2025-09-18至2025-09-25。公民、法人和其他经济组织在公示期限内，对本行政审批事项直接涉及自身重大利益或者自身与申请人重大利益的，可依法向本部门书面陈述、申辩、申请听证；对本行政审批事项内容有其他意见建议的，也可向本部门提出。（以上应填写《广东省发展改革委行政审批前公示意见反馈表》并按上表提供的联系方式提交）。

吴川市发展和改革局

2025年9月18日