吴川市发展和改革局关于2026年湛江市吴川市

浅水镇杨梅村农村人居环境提升项目

初步设计概算审批前公示
	事项名称：
	吴川市发展和改革局关于2026年湛江市吴川市浅水镇杨梅村农村人居环境提升项目初步设计概算审批前公示

	申报单位：
	吴川市浅水镇人民政府
	建设单位：
	吴川市浅水镇人民政府

	建设地点：
	吴川市浅水镇杨梅村委会东塘村、流水村、杨梅仔村、新坡村、杨梅塘村
	建设年限：
	2个月

	总投资：
	139.39万元
	资金来源：
	吴川市第四批典型村培育省级财政奖补资金


（一）东塘村建设两个公园，一个轮胎挡土墙，分别为：（1）建设水塘景观公园，面积9730平方米，砖砌挡土墙长35.6米、高0.7米，地面铺设透水砖，砖砌台阶，镀锌钢管搭建休闲景观平台、凳子，安装水塘护栏及照明、圆款太阳能灯，安装纤维生态浮岛，种植绿化等；（2）建设东塘村景观护壁治理公园，面积2560平方米，地面铺设碎石、嵌草汀步、透水砖景观园路，镀锌钢管搭建环形秋千、凳子，安装圆款太阳灯，种植绿化等；（3）建设轮胎挡土墙，长44米、高5.5米，挡土墙顶部建设排水沟，长46.5米。
（二）建设流水村村口景观标识，面积480平方米，铺设乱形边角毛石汀步，建设石材矮墙，制作景观标识，定制不锈钢发光字体，安装圆款太阳能灯，种植绿化等；建设硬底化道路长300米、宽4米、厚0.2米。
（三）建设杨梅塘村口公园，面积1350平方米，安装火山石村标，建设火山石矮墙，铺设火山石碎拼栈道、火山石台阶，铺设排水旱沟60.6米，安装跷跷板、秋千、长凳、圆款太阳能灯，种植绿化等。
（四）新坡村乡村振兴公园周边景观提升：砖砌花池长14.3米，水塔美化提升（刮腻子、喷漆），路边种植绿化。
	（五）杨梅仔村沿主路景观提升：定制异性三丫江河流背景（镀锌钢板材质），安装3个空心篮筐，种植绿化。
	

	审批部门：
	吴川市发展和改革局
	联系电话：
	0759-5550223

	电子邮件：
	wccbd2007@163.com
	邮件编码：
	524500

	邮政地址：
	吴川市梅菉街道解放中路143号


本公示的期限为2026-08-17至2026-08-20。公民、法人和其他经济组织在公示期限内，对本行政审批事项直接涉及自身重大利益或者自身与申请人重大利益的，可依法向本部门书面陈述、申辩、申请听证；对本行政审批事项内容有其他意见建议的，也可向本部门提出。（以上应填写《广东省发展改革委行政审批前公示意见反馈表》并按上表提供的联系方式提交）。
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