吴川市发展和改革局关于2026年吴川市长岐镇

洪江村农村人居环境综合提升项目

初步设计概算审批前公示
	事项名称：
	吴川市发展和改革局关于2026年吴川市长岐镇洪江村农村人居环境综合提升项目初步设计概算审批前公示

	申报单位：
	吴川市长岐镇人民政府
	建设单位：
	吴川市长岐镇人民政府

	建设地点：
	吴川市长岐镇洪江村
	建设年限：
	4个月

	总投资：
	143.54万元
	资金来源：
	吴川市第四批典型村培育省级财政奖补资金


（一）建设生态公园：（1）铺设火山岩砾石261.98平方米、火山岩石条面56.83平方米，浇筑透骨料混凝土地面388.49平方米；（2）建设火山岩矮墙2.15立方米，混凝土座椅，安装庭院灯9套、草坪灯1套；
（3）栽植乔木、竹木共58株，栽植灌木280株，铺种台湾草292.3平方米。
（二）建设生态停车场：（1）铺设火山岩砾石552.38平方米、火山岩石条面13.68平方米、文化石地面56.34平方米，浇筑透骨料混凝土地面518.43平方米，芝麻灰车挡石54米；（2）建设钢筋混凝土墙0.23立方米，安装庭院灯10套、水泥板座椅；（3）栽植乔木7株、灌木386株，铺种台湾草309.38平方米。
（三）建设健身器材休息区：（1）拆除混凝土面414.63平方米，建设弹性地坪面353.47平方米；（2）混凝土座椅，及安装健身器材16套；（3）铺种台湾草25.8平方米。
（四）建设郑山村休闲广场：（1）铺设园路面层（仿古砖）1071.9平方米、鹅卵石面层148.8平方米，建设混凝土路面281.8平方米；（2）安装嵌入式地灯44套、镀锌钢板栏杆50.07平方米，白色水磨石凳13米，砌筑树池3个；（3）栽植凤凰木3株。
（五）建设东洪坡村村标1座。
	（六）建设下江口村集中鸡舍：（1）铺设碎石路面层401.33平方米；（2）拆除简易结构鸡舍534平方米，建设集中鸡舍149.87平方米。
	

	审批部门：
	吴川市发展和改革局
	联系电话：
	0759-5550223

	电子邮件：
	wccbd2007@163.com
	邮件编码：
	524500

	邮政地址：
	吴川市梅菉街道解放中路143号


本公示的期限为2026-09-02至2026-09-07。公民、法人和其他经济组织在公示期限内，对本行政审批事项直接涉及自身重大利益或者自身与申请人重大利益的，可依法向本部门书面陈述、申辩、申请听证；对本行政审批事项内容有其他意见建议的，也可向本部门提出。（以上应填写《广东省发展改革委行政审批前公示意见反馈表》并按上表提供的联系方式提交）。

吴川市发展和改革局

2026年9月2日
—  page number  —

—  page number  —


