“十四五”高州水库灌区续建配套与现代化改造项目（吴川片区）

社会稳定风险分析征求意见公告

根据国家发展改革委《关于印发重大固定资产投资项目社会稳定风险评估暂行办法的通知》（发改投资〔2012〕2492号）、《湛江市发展和改革局重大固定资产投资项目社会稳定风险评估工作管理办法》（湛发改重点（2019）489号文）等文件有关要求，“十四五”高州水库灌区续建配套与现代化改造项目（吴川片区）需开展社会稳定风险分析工作。为更好的开展社会稳定风险分析工作，了解各利益相关方的意愿与诉求，切实维护群众利益，现对本项目工程概况进行公示，征求公众对该项目建设的意见和建议。

一、项目概况

1、项目名称

“十四五”高州水库灌区续建配套与现代化改造项目（吴川片区）。

2、建设单位

吴川市水利工程建设管理中心。

3、工程建设内容和规模

“十四五”期间吴川片区拟实施现代化改造8条渠道，加固改造渠道长26.07km，各类渠系建筑物共计72 座。

(1)高岭总干渠

高岭总干渠走向大致上由北向南，基本呈反 S 形。渠首起于高岭水轮泵站，止于板桥中学。全渠位于低矮丘陵区，采用梯形断面，基本为双边填方堤渠。高岭总干渠渠道设计流量 8.25m³/s ，设计灌溉面积 7.55 万亩，渠道全长 15.09km，“十四五”期间实施现代化改造渠道 2.0km，渠系建筑物 3 宗。

(2)高岭东干渠

高岭东干渠渠首起于高岭总干渠，渠道设计流量 1.96m³/s ，设计灌溉面积 1.79 万亩，渠道全长 0.48km，“十四五”期间实施现代化改造渠道 0.48km，渠系建筑物 3 宗。

(3)高岭西干渠

高岭西干渠走向大致上由东北向西南，中后部偏东，基本呈蛇形。渠首起于高岭总干渠，止于七斗。全渠位于低矮丘陵区，采用梯形断面，大部分为双边填方堤渠，挖方堤渠边坡高度小。高岭西干渠渠道设计流量 5.52m³/s ，设计灌溉面积 5.05 万亩，渠道全长 9.51km，“十四五”期间实施现代化改造渠道 9.51km，渠系建筑物 21 宗。

(4)积美总干渠

积美总干渠渠首起于积美进水闸，渠道走向大致上沿西南方向，较顺直。渠道设计流量 4.38m³/s ，设计灌溉面积 4.06 万亩，渠道全长 0.47km，“十四五”期间实施现代化改造渠道 0.47km。

(5)积美新西干渠

积美新西干渠走向大致沿西南方向，基本斜 S 形。渠首起于积美总干渠，止于沙尾。高岭西干渠渠道设计流量 2.39m³/s ，设计灌溉面积 2.21 万亩，渠道全长6.40km，“十四五”期间实施现代化改造渠道 3.20km，渠系建筑物 11 宗。

(6)大桥干渠

大桥干渠走向大致沿西南方向。渠首起于北乡干渠，终点为大桥干渠终点。大桥干渠渠道设计流量1.21m³/s ，设计灌溉面积 1.12 万亩，渠道全长 1.20km，“十四五”期间实施现代化改造渠道 1.20km，渠系建筑物 6 宗。

(7)五和干渠

五和干渠走向大致由北向南，中部偏东。渠首起于五和进水闸，终点为林官涌，中间有贵文支渠汇入。五和干渠渠道设计流量 1.43m³/s ，设计灌溉面积 1.32 万亩， 渠道全长 7.31km，“十四五”期间实施现代化改造渠道 7.21km，渠系建筑物 23 宗。

(8)吴阳灌区东干渠

吴阳灌区东干渠走向大致上由东北向西南。渠首起于东干渠进水闸，止于挖儿村。吴阳灌区东干渠渠道设计流量 2.56m³/s ，设计灌溉面积 2.34 万亩，渠道全长 14.88km，“十四五”期间实施现代化改造渠道 2.0km，渠系建筑物 7 宗。

注：高岭总干渠改造位置位于高州市，本次社会稳定风险分析不纳入分析范围。

4、建设征地范围

(1)永久占地

本次工程永久占地主要包括渠道、渠系建筑物等占地。结合工程特点及现场实地调查，本次改造工程建设均属原水利设施用地范围内进行，不涉及新增永久占地。项目房屋拆除389.19㎡，其中砖木结构242.40㎡，木棚146.79㎡，属生产管理用房；永久占地青苗146.35亩，其中水田25.17 亩，旱地4.39亩，水浇地24.45亩，林地92.34亩。

(2)临时用地

工程涉及临时用地主要包括施工营造布置区、施工临时道路、土料场、弃渣场及临时堆料场等。工程临时用地 191.07 亩，其中水田 20.42 亩，旱地 49.48 亩，果园 37.91 亩，林地 83.26 亩。

施工临时用地面积统计表(吴川市片区)

| 项目 | 单位 | 施工营造布置 | 施工临时道路 | 临时堆料场 | 弃渣场 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 临时用地 | 亩 | 11.41 | 116.94 | 11.38 | 51.34 | 191.07 |
| (一)耕地 | 亩 | 6.86 | 58.48 | 4.56 |  | 69.9 |
| 1、水田 | 亩 | 2.87 | 17.55 |  |  | 20.42 |
| 2、旱地 | 亩 | 3.99 | 40.93 | 4.56 |  | 49.48 |
| (二)园地 | 亩 | 4.55 | 11.7 | 1.13 | 20.53 | 37.91 |
| 1、果园 | 亩 | 4.55 | 11.7 | 1.13 | 20.53 | 37.91 |
| (三)林地 | 亩 |  | 46.76 | 5.69 | 30.81 | 83.26 |
| 1、杂树 | 亩 |  | 46.76 | 5.69 | 30.81 | 83.26 |

5、投资估算

工程部分投资 10314.01 万元。其中：建筑安装工程费 7259.26 万元，设备费433.11 万元，独立费 1684.01 万元，预备费 937.64 万元。建设及施工场地征用费 691.25 万元,水土保持工程 291.70 万元,环境保护工程 82.60 万元。

二、征求公众意见内容和注意事项

1、征求公众意见内容

本次公众参与重点是征求项目实施对群众生产生活、生态环境以及经济社会发展等方面的意见，包括利益相关者诉求、对项目建设的态度、影响社会稳定的风险因素、防范化解社会稳定风险的措施和应急预案等，以及对本项目和社会稳定风险分析工作的意见和建议。

2、注意事项

(1)公众在提出意见时，应本着客观、公正的原则；

(2)对项目建设如有较大疑义或持反对意见，请在公告期间向建设单位工作人员提出；

(3)为了更好的进行意见反馈，请留下您的具体联系方式。

三、公众提出意见的主要方式

以电话、信函、电子邮件等形式向建设单位或社会稳定风险分析报告编制单位提出意见。

四、公示的起止时间

本次网上征求意见时间从公告日起10日。公众可通过书面意见、电子邮件、电话等方式提出与项目社会稳定风险有关的意见和建议。

五、联系方式

1、建设单位：吴川市水利工程建设管理中心

联系人：宁先生

联系电话：0759-5589166

电子邮箱：gdjgzx@126.com

2、社会稳定风险分析报告编制单位：广东万诚房地产土地评估有限公司

联系人：谭先生

联系电话：15812346787

电子邮箱：gdvc2292119@163.com

广东万诚房地产土地评估有限公司

2022年3月17日