## 吴川市农业农村局文件

## 吴农通〔2019〕73号

## 关于印发2019年吴川市畜禽养殖废弃物资源化利用设施建设以奖代补项目实施方案的通知

## 各农业农村服务中心:

## 《2019年吴川市畜禽养殖废弃物资源化利用设施建设以奖代补项目实施方案》经局党组(班子)食议研究同意，现印发给你们，请认真贯彻执行。执行过程中如遇到问题，请径向市农业农村局反映。

## 吴川市农业农村局

## 2019年9月23日

## 2019年吴川市畜禽养殖废弃物资源化利用设施建设

## 以奖代补项目实施方案

为认真贯彻落实国务院、广东省、湛江市关于畜禽养殖废弃物资源化利用的意见精神，坚持发展与治理并重、生产与生态兼顾，因地制宜、因场施策，强化责任落实，完善扶持政策，加强科技支撑，全面推进畜禽养殖废弃物资源化利用，加快构建种养结合、农牧循环的可持续发展新格局，推动畜牧业转型升级绿色发展。现结合我市实际制定本方案。

一、主要目标

建立科学规范、权责清晰、约束有力的畜禽粪污资源化利用制度，引导建立第三方运营体系，形成我市推进畜禽粪污资源化利用的良好格局。2019年我市畜禽粪污综合利用率达到68%以上，规模养殖场粪污处理设施装备配套率达到80%以上。

二、奖补资金及对象

财政转移支付我市2019年度畜禽养殖废弃物资源化利用项目奖补资金175万元。其中1%作为工作经费，99%比例173.25万元用于奖补全市非禁养区内的规模养殖场和养殖专业户、粪污收集处理机构。

三、奖补范围

支持2018年以来，规模养殖场（户）开展节水工艺及圈舍改造、畜禽粪肥收集处理、运输管道和有机肥加工等畜禽粪污处理与利用相关的设施建设或升级改造；支持第三方建设粪肥资源化利用设施，购置相关设施设备。

四、使用原则

（一）专项资金的管理遵循统筹兼顾、科学合理、安全规范、注重绩效、公开透明的原则，突出重点、统筹兼顾地使用好资金。

（二）专项资金的安排严格按照相关规定的程序，坚持从申报、审核、验收到项目落实全程信息公开，把资金真正用到促进畜牧业发展的关键环节上，最大限度地发挥引导和示范作用。

（三）主要支持畜禽养殖粪污资源化利用建设，鼓励规模养殖场升级改造畜禽粪污收集、贮存、处理等养殖设施，构建农牧结合、种养循环发展机制。

五、奖励资金额度和建设内容

（一）规模养殖场。安排120万元，用于规模养殖场建设粪污全量收集还田利用、异位发酵床、污水深度处理等治污方面的土建工程及设施设备购置的奖补。

1.改造内容。实施养殖粪污全量化有机肥利用，主要包括栏舍漏缝板改造、节水饮水器改造、安装自动刮粪机、雨污分流改造、建设粪污储存池、建设沼气池、安装抽粪泵和水肥输送管道，按要求配套旱地种植基地。

2.改造要求。为减轻污染、节约资源，栏舍要在生产环节进行减量化处理，完善雨污分流、干湿分离，按每250头生猪存栏建设干粪发酵棚（池）不少于50立方米，干粪必须做到集中发酵等无害化处理，厌氧（沼气）处理池容积不少于100立方米，粪污（水）储存池不少于150立方米。

3.资金奖补标准。对在项目规定时间内，按要求完成了建设内容、设施设备正常运行，通过市联合核定组核实的，参照配套设施奖补。

（二）粪污收集综合利用示范点奖励。安排20万元，针对规模以下的养殖户，以养殖专业村专业镇为单位，用于开展粪污收集利用工作的奖补。

1.改造内容。主要包括连接各养殖场的粪污输送管道和区域性粪污集中处理中心的建设。区域性粪污集中处理中心主要包括粪污收集运输设备、粪污输送管网、大中型沼气工程、沼气发电设备、有机肥加工设备、污水（沼液）生化处理设施等。

2.建设要求。区域性粪污集中处理中心必须对覆盖范围内的养殖场的养殖粪污全量化集中收集，集中处理，做到无害化处理和资源化利用。

3.资金奖补标准。对在项目规定时间内，按要求完成了建设内容、设施设备正常运行，污水达标排放并通过市联合核定组核实的，按照处理量奖补资金。

（三）有机肥加工厂建设示范奖励。安排33.25万。

1.建设内容。包括新建发酵车间、包装车间、成品仓库等土建工程和翻拌机械、检测设备等设施设备的购置。

2.建设要求。有年产标准固体有机肥能力，具备生产许可证和环评许可、有标准粪污处理流程，生产过程不产生二次污染，对周边环境无影响。原料储存仓库、有机肥加工车间（包括设备）、成品仓库总建筑面积满足要求，做到防雨、防渗。

3.奖补资金标准。对在项目规定时间内建设的有机肥厂，能够正常生产经营，并通过市市联合核定组核实的，按照年产能进行一次性奖补。

六、申报、审核、验收及资金发放

（一）申报流程

各畜禽规模养殖业主、粪污收集及处理机构自主申报，申报截止时间10月31日，并向当地镇（街）农业农村服务中心提交畜禽粪污资源化利用基本情况、建设项目环境影响登记表或环境影响报告书、建设内容相关照片、粪污处理（消纳）协议、发票等资料。11月，由当地镇（街）农业农村服务中心组织人员初验合格后，报市农业农村局。

- （二）审核公示

市农业农村局对各镇（街）初验的建设内容进行审核，审核通过后在政府网站、各镇农业农村服务中心进行公示。

（三）验收和资金拨付

市农业农村局组织联合验收小组，按照镇（街）农业农村服务中心上报中确定的建设内容及审核提交的相关资料进行复验。汇总验收合格项目所需奖补资金，并负责向市财政提交资金拨付申请，财政部门对提交的项目奖补资金审核后，统一拨付到市农业农村局。市农业农村局负责向项目单位发放奖补资金。验收不合格的，限期整改；整改后仍不合格的，不得享受奖补。

（四）奖补标准

1.畜禽规模养殖场（户）及第三方粪污处理中心奖补资金，根据评审验收小组对建设内容现场评审结果进行奖补。

2.为保证中、小畜禽规模养殖场（户）的奖补额度，防止大型养殖企业占用较大资金份额，如其奖补资金过大，可以由评审验收小组调剂。

3.本办法各项资金若有结余或不足可互相调剂。

七、奖补资金的监督管理。

畜禽养殖废弃物资源化利用建设以奖代补项目，采取因素法管理，实行先建后补。项目实施单位对项目真实性及质量安全负责，执行项目评审制度，按照有关规定使用专项资金，保质保量地完成项目建设目标和任务。畜牧部门对项目的评审和验收结果负责，主要负责项目的申报材料审核、现场核实、组织建设、检查验收、监督管理和合格项目备案，并在验收结束后及时向财政部门提交验收报告，以保证及时兑付资金。财政部门负责按要求及时拨付资金，并对项目奖补资金使用进行监管。

奖补资金只用于畜禽粪污资源化利用方面的支出，不得挪作他用。市农业农村局加强对项目资金的使用情况进行监督检查，对弄虚作假、冒领补贴的，一经查实，由市财政局收回奖补资金，并按《财政违法行为处罚处分条例》进行处理。情况严重构成犯罪的，移交司法部门依法追究刑事责任。

附件：1.申报指南

2.吴川市畜禽养殖废弃物资源化利用奖补资金申请表

3.吴川市畜禽养殖废弃物资源化利用验收及奖补资金发放表

4.吴川市畜禽养殖废弃物资源化利用建设内容验收表

5.吴川市畜禽养殖废弃物资源化利用有机肥加工厂建设内容验收表

6.吴川市畜禽养殖废弃物资源化利用奖补资金汇总表

附件1

申报指南

畜禽养殖粪污资源化利用建设以奖代补申报材料

1.吴川市畜禽养殖废弃物资源化利用奖补资金申请表。

2.养殖场畜禽粪污处理与资源化利用基本情况介绍（基本情况、现有设施、建设或改造设施、粪污利用模式或途径）

3.粪污处理及资源化利用模式流程图。

4.畜禽养殖场平面图。

5.养殖场动物防疫条件合格证及种畜禽生产经营许可证（复印件）。

6.环保部门环境影响评价资料（环评登记表或排污许可证等）。

7.养殖场营业执照（复印件）。

8.土地租借审批手续（复印件）。

9、养殖场全景、内景、粪污处理设施及资源化利用等彩色照片（A4纸大小，图片上注明养殖场名称、设施名称、注明设施空间或大小）。

以上申报材料均以A4纸上报，平面设计图纸以适宜比例绘制。装订成册。

附件2

| 吴川市畜禽养殖废弃物资源化利用奖补资金申请表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 养殖场、企业名称 |  |  |  |
| 座 落 地 址 |  |  |  |
| 法人或负责人 |  | 联系电话 |  |
| 粪污处理模式 |  |  |  |
| 镇（街）农业农村服务中心审核意见 | 年 月 日 |  |  |
| 市农业农村局 审核意见 | 年 月 日 |  |  |

附件3

| 吴川市畜禽养殖废弃物资源化利用验收及奖补资金发放表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 养殖场、企业名称 |  |  |  |
| 座 落 地 址 |  |  |  |
| 法人或负责人 |  | 联系电话 |  |
| 开户行帐号 |  |  |  |
| 粪污处理模式 |  |  |  |
| 镇（街）农业农村服务中心审核意见 | 负责人签字（盖章）： 年 月 日 |  |  |
| 市农业农村局 审核意见 | 负责人签字（盖章）： 年 月 日 |  |  |

说明：（1）附件2、附件3表一式三份，一份乡镇（街道、场）留存，两份上报市农业农村局。（2）粪污处理模式包括粪污专业化能源利用模式、粪污全量收集还田利用模式、污水肥料化利用模式、异位发酵床模式、污水达标排放模式、异位发酵床模式和种养结合循环利用模式等等。

附件4

吴川市畜禽养殖废弃物资源化利用建设内容验收表

验收单位（公章）：	           	                          验收时间：

| 建设单位基本情况（养殖场、集中处理中心） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位（养殖场）名称 |  |  |  | 地 址 |  |  |
| 单位法人（负责人） |  |  |  | 联 系 电 话 |  |  |
| 养殖场栏舍面积（㎡） |  |  |  | 粪污处理模式 |  |  |
| 饲养模式 |  | 自繁自养、育肥（打√） |  | 年出栏 |  |  |
| 序号 | 项目建设内容 | 单位 | 技术建议 | 验收核实 完成工程量 | 补贴标准 （元） | 补贴金额 （元） |
| 1 | 雨污分流改造、污水暗管、粪污运输管道 | 米 | 无泄漏，无雨水混入 |  |  |  |
| 2 | 网筛固液分离池 | m³ | 防雨，防渗漏 |  |  |  |
| 3 | 干粪塔式发酵机 | m³ | 每千头存栏配套1m³ |  |  |  |
| 4 | 沼气池、厌氧塔 | m³ | 每头存栏不少于0.1m³ |  |  |  |
| 5 | 膜式沼气 | m³ | 无泄漏 |  |  |  |
| 6 | 生化池（含设备） | m³ | 每头存栏生猪不少于0.25m³ |  |  |  |
| 7 | 沼气发电设备 | 套 | 功率50KW以上 |  |  |  |
| 8 | 吸粪运输车 | 每2m³ | 提供本单位有效发票 |  |  |  |
| 9 | 沼液存储池 | m³ | 种养结合使用 |  |  |  |
| 10 | 粪污存储池 | m³ | 防雨防渗 |  |  |  |
| 11 | 粪污池抽污泵 | 台 | 能正常运行 |  |  |  |
| 12 | 自动刮粪机 | 台 | 能正常运行 |  |  |  |
| 13 | 干粪发酵车间棚 | ㎡ | 顶高≥5米、防污水外渗 |  |  |  |
| 14 | 翻耙机械 | 台 | 提供厂家税务发票 |  |  |  |
| 15 | 异位干粪发酵棚 | ㎡ | 防雨防渗，顶高≥4米 |  |  |  |
| 16 | 其它建设设施 |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

附件5

| 吴川市畜禽养殖废弃物资源化利用有机肥加工厂建设内容验收表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 验收单位（公章）： |  |  |  |  | 验收时间： |  |  |
| 建设单位基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位名称 |  |  |  |  | 地 址 |  |  |
| 单位法人（负责人） |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |
| 有机肥加工厂 占地面积（㎡） |  |  |  |  | 处理方式 |  |  |
| 序号 | 项目建设内容 |  | 单位 | 技术建议 | 验收核实 完成工程量 | 补贴标准 （元） | 补贴金额 （元） |
| 1 | 储备、深度发酵棚 |  | ㎡ | 防雨防渗、棚顶高≥4.5米，面积≥3500㎡ |  |  |  |
| 2 | 成品仓库 |  | ㎡ | 防雨防渗、棚顶高≥4.5米，面积≥1000㎡ |  |  |  |
| 3 | 有机肥翻拌机械 |  | 台 | 提供税务发票 |  |  |  |
| 4 | 分选包装机械 |  | 套 | 运行正常，提供税务发票 |  |  |  |
| 5 | 干粪运输车辆 |  | 台 | 按每3吨位计算，提供本单位有效发票 |  |  |  |
| 6 | 沼液运输车辆 |  | 台 | 按每2m³计算，提供本单位有效发票 |  |  |  |
| 7 | 废水处理设施 |  |  | 不能有跑冒滴漏，达标排放 |  |  |  |
| 8 | 其它建设设施 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

附件6

吴川市畜禽养殖废弃物资源化利用奖补资金汇总表

| 序号 | 乡镇 | 养殖场名 | 法人 | 项目建设内容 | 奖补额度（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

公开方式：主动公开

吴川市农业农村局                      2019年9月23日印发