**吴川市发展和改革局关于2022年湛江市吴川市黄坡镇林屋村委会符屋村内巷道硬底化**

**项目立项审批前的公示**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 事项名称 | 吴川市发展和改革局关于2022年湛江市吴川市黄坡镇林屋村  委会符屋村内巷道硬底化项目立项审批前的公示 | | |
| 申报单位 | 广东省吴川市黄坡镇林屋村符屋经济合作社 | 建设单位 | 广东省吴川市黄坡镇林屋村符屋经济合作社 |
| 建设地点 | 吴川市黄坡镇林屋村委会符屋村 | 建设期限 | 3个月 |
| 总投资 | 227.73万元 | 资金来源 | 2021-2022年吴川市驻镇帮镇扶村资金（第二批） |
| 建设规模及主要内容 | （一）建设巷道硬底化:清除路基面上杂草10712平方米,平整压实路基地面10712平方米，C25砼捣0.15米厚压平做防滑表面，每隔6.0米介缝灌沥青油膏，共10712平方米，巷道路宽3.0至5.0米；  （二）铺设双壁波纹排污水管2条，分别为长1733米、DN300，长1467米、DN250（包括挖管沟土方2168立方米，安装好排水管后回填土1953立方米，多余的土方215立方米外运五公里其它地方弃填，排水管总共3200米，从砂井通往住户的PVC-U塑料排水管DN110mm的835米，塑料砂井167座，铸铁砂井盖167套，维修PVC-U塑料排水管DN110mm的165米，维修PVC-U塑料给水管DN40mm的340米，维修化粪池75座，维修砂井80座，维修砼路面280平方米）。 | | |
| 审批股室 | 农村经济股 | 联系电话 | 0759-5550223 |
| 电子邮箱 | Wccbd2007@163.com | 邮政编码 | 524500 |
| 邮政地址 | 吴川市解放中路143号吴川市发展和改革局 | | |

本公示的期限为 2022年11月30日至2022年12月7日。公民、法人和其他经济组织在公示期限届满后五个工作日内，对本行政审批事项直接涉及自身重大利益或者自身与申请人重大利益的，可依法向我局书面陈述、申辩、申请听证；对本行政审批事项内容有其他意见建议的，也可向我局提出。（以上应填写《吴川市发展和改革局行政审批前公示意见反馈表》并按上表提供的联系方式提交）。

吴川市发展和改革局

2022年11月30日