**吴川市发展和改革局关于2022年湛江市吴川市村内道路硬化建设项目(覃屋村道路硬底化项目)立项审批前的公示**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 事项名称 | 吴川市发展和改革局关于2022年湛江市吴川市村内道路硬化  建设项目(覃屋村道路硬底化项目)立项审批前的公示 | | |
| 申报单位 | 广东省吴川市黄坡镇平城村覃屋经济合作社 | 建设单位 | 广东省吴川市黄坡镇平城村覃屋经济合作社 |
| 建设地点 | 吴川市黄坡镇平城村委会覃屋村 | 建设期限 | 3个月 |
| 总投资 | 58.70万元 | 资金来源 | 2022年湛江市吴川市村内道路硬化建设项目资金（第二批） |
| 建设规模及主要内容 | 建设村巷道路共长791米,建筑面积2037平方米，凿除原旧破损部分路面，部分路基回填土方，路基面平整回填厚0.1米石粉垫层，路面浇筑厚 0.2 米 C30 水泥混凝土;部分路段排水管道采用 HDPE 双壁波纹管 DN300长67米，沉沙井7 座。 | | |
| 审批股室 | 农村经济股 | 联系电话 | 0759-5550223 |
| 电子邮箱 | Wccbd2007@163.com | 邮政编码 | 524500 |
| 邮政地址 | 吴川市解放中路143号吴川市发展和改革局 | | |

本公示的期限为 2023年3月10日至2023年3月17日。公民、法人和其他经济组织在公示期限届满后五个工作日内，对本行政审批事项直接涉及自身重大利益或者自身与申请人重大利益的，可依法向我局书面陈述、申辩、申请听证；对本行政审批事项内容有其他意见建议的，也可向我局提出。（以上应填写《吴川市发展和改革局行政审批前公示意见反馈表》并按上表提供的联系方式提交）。

吴川市发展和改革局

2023年3月10日