**吴川市发展和改革局关于吴川市塘口支渠渡槽重建工程立项审批前的公示**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 事项名称 | 吴川市发展和改革局关于吴川市塘口支渠渡槽重建工程  立项审批前的公示 | | |
| 申报单位 | 吴川市积美水利工程管理所 | 建设单位 | 吴川市积美水利工程管理所 |
| 建设地点 | 吴川市樟铺镇塘口村 | 建设期限 | 6个月 |
| 总投资 | 119.53万元 | 资金来源 | 政府统筹资金 |
| 建设规模及主要内容 | 拆除进口渐变段5.4米、出口渐变段5.4米，拆除渡槽11.3米，拆除人行桥11.3米。新建进出口渐变段各5米，新建渡槽15.3米，新建人行桥15.3米，新建上下游护脚挡墙各36米。新建上下游护坡各35米。 | | |
| 审批股室 | 农村经济股 | 联系电话 | 0759-5550223 |
| 电子邮箱 | Wccbd2007@163.com | 邮政编码 | 524500 |
| 邮政地址 | 吴川市解放中路143号吴川市发展和改革局 | | |

本公示的期限为 2022年4月29日至2022年5月11日。公民、法人和其他经济组织在公示期限届满后五个工作日内，对本行政审批事项直接涉及自身重大利益或者自身与申请人重大利益的，可依法向我局书面陈述、申辩、申请听证；对本行政审批事项内容有其他意见建议的，也可向我局提出。（以上应填写《吴川市发展和改革局行政审批前公示意见反馈表》并按上表提供的联系方式提交）。

吴川市发展和改革局

2022年4月29日