**吴川市发展和改革局关于吴川市鉴江右岸**

**樟铺堤五和堤段抢险加固工程**

**立项审批前的公示**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 事项名称 | 吴川市发展和改革局关于吴川市鉴江右岸樟铺堤五和堤段抢险加固工程立项审批前的公示 | | |
| 申报单位 | 吴川市河道堤防管理所 | 建设单位 | 吴川市河道堤防管理所 |
| 建设地点 | 吴川市樟铺镇五和堤段内坡上 | 建设期限 | 3个月 |
| 总投资 | 15.07万元 | 资金来源 | 财政资金 |
| 建设规模及主要内容 | （一）对231.613平方米河道人工清理竹木；  （二）对192.5立方米基础土方开挖；  （三）对8.681立方米基础打压松木桩；  （四）对95.866立方米堤脚兴建C30砼挡土墙；  （五）对517.5立方米土方回填并压实；  （六）1:2.38坡比修复堤坡、整改排水和堤坡种草被护面336平方米。 | | |
| 审批股室 | 农村经济股 | 联系电话 | 0759-5550223 |
| 电子邮箱 | Wccbd2007@163.com | 邮政编码 | 524500 |
| 邮政地址 | 吴川市解放中路143号吴川市发展和改革局 | | |

本公示的期限为 2022年7月18日至2022年7月25日。公民、法人和其他经济组织在公示期限届满后五个工作日内，对本行政审批事项直接涉及自身重大利益或者自身与申请人重大利益的，可依法向我局书面陈述、申辩、申请听证；对本行政审批事项内容有其他意见建议的，也可向我局提出。（以上应填写《吴川市发展和改革局行政审批前公示意见反馈表》并按上表提供的联系方式提交）。

吴川市发展和改革局

2022年7月18日